技术开发与预研

工作任务及技术方案

基于千兆光网的家庭智能中枢与全屋智能连接一体化产品

版  本  号：V1.0

编  制  日  期：2026 年 8 月

编  制  单  位：中山大学 数字家庭工程技术研究中心

项  目  性  质：研发项目技术方案

密        级：内部资料

1  概述

1.1 工作背景

本项目以千兆光网（FTTR）为网络底座，以开源本地 AI 智能体框架 OpenClaw（龙虾 AI）为智能中枢，以 Home Assistant（HA）为全屋智能设备统一中枢，构建“统一协议转换 + 云边端算力协同 + 多 Agent 智能编排 + 家庭数据安全可信管控”一体化产品。在前期完成总体方案设计与四大核心技术方向任务梳理的基础上，下一步工作重点转向“智能中枢（OpenClaw）与设备中枢（HA）的深度定制与融合”，围绕界面品牌化定制、授权打通、MCP 协议接入、状态实时刷新、设备管家智能体构建、Agent 运行监控、AI 身份与学习范围管控、体征数据云边协同分析、家庭数据存储脱敏与加密传输九项关键工作展开技术开发与预研。

1.2 工作目标

通过本阶段工作，实现 OpenClaw 与 Home Assistant 两大核心组件的深度集成与产品化改造：完成界面品牌化定制与授权打通，使 OpenClaw 具备对 HA 设备与自动化场景的读写控制能力；引入 MCP 协议实现家庭设备私有协议的标准化对接；实现设备与场景状态的动态实时刷新；基于 skill 技术构建设备管家智能体；实现 Agent 数量与工作状态的可视化监控；并通过身份信息与学习范围管控，确保 AI 智能中枢在安全、可控、可预期的边界内运行；实现体征数据本地实时分析与云端健康报告生成的云边协同计算；制定家庭本地数据的类型分级、存储、脱敏与显示方案，保障数据上传的加密传输。

1.3 技术路线

本阶段继续坚持“开源优先、本地优先、标准优先”的技术路线：核心组件基于 OpenClaw、Home Assistant、MCP 协议、MQTT、Ollama 等开源方案；数据处理与 AI 推理在家庭本地闭环；设备接入与工具调用优先采用 MCP、Matter 等标准化协议。九项工作中，任务二（授权打通）与任务三（协议接入）是后续智能体扩展的能力底座，属关键路径，需优先推进。

2  九项工作任务总览

本阶段共梳理 9 项技术开发与预研工作任务，按任务类型、优先级与依赖关系汇总如下。

| 序号 | 任务名称 | 任务类型 | 优先级 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | HA 与 OpenClaw 界面定制修改 | 开发 | P1 | 无 |
| 任务二 | HA 对 OpenClaw 授权测试与修改 | 开发+测试 | P0 | 无 |
| 任务三 | HA 集成 MCP 协议对接私有协议 | 预研+开发 | P0 | 任务二 |
| 任务四 | HA 设备与场景状态动态刷新 | 开发 | P1 | 任务二 |
| 任务五 | OpenClaw 设备管家智能体（skill 技术） | 开发 | P1 | 任务二、三 |
| 任务六 | OpenClaw Agent 数量与工作状态展示 | 开发 | P2 | 任务五 |
| 任务七 | OpenClaw 身份信息与学习范围限制 | 预研+配置 | P1 | 无 |
| 任务八 | 体征数据本地分析与云端健康报告云边协同计算 | 开发 | P1 | 任务三、五 |
| 任务九 | 家庭数据类型、存储、脱敏显示与加密传输方案 | 预研+开发 | P1 | 任务二、七 |

优先级说明：P0 为关键路径任务，需最先完成；P1 为重要任务，紧随推进；P2 为增强任务，可并行安排。任务二（授权打通）是整个集成工作的基础，任务三（MCP 协议接入）是设备管家智能体的能力来源，二者优先推进。任务八、九依托前述任务的授权、协议与身份管控能力，在其基础上展开。

3  任务一：HA 与 OpenClaw 界面定制修改

3.1 任务描述

通过修改代码、重新编译的方式，对 Home Assistant（HA）与 OpenClaw 的界面进行品牌化定制，重点修改标题、版权声明与菜单的显示内容，使产品界面呈现“家庭微脑”的统一品牌形象，替换开源软件默认的品牌标识与版权信息。

3.2 技术方案

3.2.1 HA 前端界面定制

HA 前端（frontend 仓库）基于 TypeScript 编写，采用 Lit（Web Components）框架，使用 Rspack 构建、Yarn 包管理，编译后生成 hass_frontend 静态资源。界面定制有两条技术路线：

• 路线一（插件定制，低风险）：优先采用社区插件实现品牌化——Custom Sidebar 插件修改侧边栏标题，Rebrand Manager 集成上传自定义 Logo 与主色调，Browser Mod 插件图形化设置 sidebar_title，通过 frontend.extra_module_url 注入；

• 路线二（源码编译，用户指定）：直接修改 frontend 源码——manifest.json 中的 name/short_name、翻译资源文件中的品牌文案、侧边栏组件（ha-sidebar）菜单项、登录页与关于页版权声明，修改后执行前端构建命令重新编译 hass_frontend 并替换部署；

• 升级回归：源码编译方案仅用于可控发行版，须建立升级回归机制（保留补丁与构建脚本，版本升级后自动重打补丁）。

3.2.2 OpenClaw 界面定制

OpenClaw 采用 TypeScript + Node.js + Vite + Lit 技术栈，前端 Control UI 位于 ui/ 目录，由 Gateway 从 dist/control-ui/ 提供静态服务。界面定制要点：

• 标题修改：修改 ui/index.html 中的 <title> 标签（如替换为“家庭智能中枢控制台”），重新构建（pnpm ui:build）；

• Logo 与品牌：优先通过 openclaw.json 配置 ui.assistant.avatar 设置头像，或采用品牌注入插件（ui-whatsynaptor）注入 appName、sidebarTitle、logoUrl、accentColor；源码级可修改 ui/public/ 下静态资源与 CSS；

• 版权与菜单：修改 ui/src/panels/ 下设置面板与页脚版权声明，调整导航菜单项结构；

• 重新编译：修改源码后执行 pnpm ui:build 重新构建 Control UI 并部署。

3.2.3 界面定制要点

• 品牌统一：HA 与 OpenClaw 界面采用统一的“家庭智能中枢”品牌标题与 Logo；

• 版权规范：版权信息替换为中山大学数字家庭工程技术研究中心与联通（广东）产业互联网有限公司的联合版权声明；

• 菜单精简：隐藏面向开发者的冗余菜单项，保留面向家庭用户的核心功能菜单。

3.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 定制版 HA 前端（hass_frontend 编译产物） | 标题/版权/菜单修改生效，界面正常渲染，无编译报错 |
| 定制版 OpenClaw Control UI | 品牌标题、Logo 与版权信息替换成功，菜单定制生效 |
| 界面定制修改说明文档 | 记录修改文件清单与重新编译流程，便于版本升级后复现 |

4  任务二：HA 对 OpenClaw 授权测试与修改

4.1 任务描述

测试并完善 Home Assistant 对 OpenClaw 的授权机制，使 OpenClaw 在获得授权后，能够对 HA 进行设备添加、自动化场景新增/修改/删除等写操作，实现“AI 智能中枢驱动设备中枢”的闭环控制能力。

4.2 技术方案

4.2.1 HA 授权机制分析

Home Assistant 提供两类授权方式：Long-Lived Access Token（长期访问令牌，Bearer Token 方式调用）与 OAuth 2.0（面向第三方集成，支持授权码流程与刷新令牌）。为满足 OpenClaw 对设备的写操作需求，需为 OpenClaw 创建专用 HA 用户并授予管理员权限，生成长期访问令牌。安全原则遵循“前端与 HA 令牌隔离”：浏览器只持有短期会话，长期 Token 保存在服务端，避免令牌泄露。

4.2.2 核心 API 集成

OpenClaw 通过 HA REST API 实现设备与自动化场景的读写控制，涉及的关键接口如下：

| 功能 | API 端点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态查询 | GET /api/states | 获取所有实体状态 |
| 服务调用 | POST /api/services/{domain}/{service} | 调用设备控制服务 |
| 设备添加 | POST /api/config/config_entries/flow | 启动集成配置流以添加设备 |
| 自动化列表 | GET /api/config/automation/config | 获取自动化场景列表 |
| 自动化新增/修改 | POST /api/config/automation/config/{id} | 新增或修改自动化场景 |
| 自动化删除 | DELETE /api/config/automation/config/{id} | 删除自动化场景 |
| 自动化触发 | POST /api/services/automation/trigger | 手动触发自动化 |

4.2.3 动作分级与授权测试重点

对 OpenClaw 可执行的动作进行分级管控：普通操作（状态查询、常规开关）直接执行；高风险操作（门锁、燃气、安防布防、批量删除）须经二次确认。授权测试重点包括：

• 权限验证：验证 OpenClaw 专用用户的管理员权限是否覆盖设备添加与自动化修改；

• Token 管理：处理 Token 有效期、失效重试、安全存储与轮换；

• 异常处理：处理权限不足（403）、接口限流、自动化修改的事务一致性（失败回滚）；

• 安全审计：对 OpenClaw 发起的写操作进行日志留痕，支持追溯。

4.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| HA 授权配置方案与专用用户/Token | OpenClaw 可稳定调用 HA API 完成读写操作 |
| OpenClaw 设备添加/自动化修改集成模块 | 可通过 OpenClaw 添加设备、新增/修改/删除自动化场景 |
| 授权测试报告 | 覆盖权限、Token、异常、审计四类测试用例并全部通过 |

5  任务三：HA 集成 MCP 协议对接家庭设备私有协议

5.1 任务描述

预研并在 Home Assistant 中引入 MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）能力，使 OpenClaw 等 AI 智能体通过标准化的 MCP 协议调用 HA 的设备控制、状态查询能力，进而打通家庭设备的私有协议接入，形成“私有协议 → HA 实体 → MCP 工具”的三层标准化抽象。

5.2 技术方案

5.2.1 MCP 协议概述

MCP 是 Anthropic 开源的标准化协议，用于 AI 应用与外部工具、数据源之间的连接。MCP 采用 Client-Server 架构：MCP Server 暴露 tools（工具）、resources（资源）、prompts（提示词）三类能力，MCP Client（如 OpenClaw）通过 JSON-RPC 协议调用。MCP 支持 stdio（本地进程）与 SSE/HTTP（网络）两种传输方式，官方提供 Python 与 TypeScript SDK。

5.2.2 私有协议对接决策树

家庭设备私有协议按接入可行性分层决策，为 MCP 对接提供标准路径：

| 接入层级 | 设备特征 | 对接方式 |
| --- | --- | --- |
| L1 标准协议 | 支持 Matter/HomeKit/Zigbee 等标准 | 直接接入并完成认证/互操作测试 |
| L2 官方本地 API/SDK | 有官方本地接口或 SDK | 封装协议侧车或 HA 自定义集成，优先本地状态订阅 |
| L3 官方云 API | 仅提供云 API | 建立云连接器，处理 OAuth、限流、Token 轮换与离线降级 |
| L4 厂商网关 | 存在厂商网关 | 与厂商签约获取 SDK/协议，通过统一网关适配框架映射 |
| L5 仅能逆向 | 无合法稳定接口 | 仅限隔离实验室验证，产品化前完成许可与安全评审 |

5.2.3 统一设备能力模型与 HA MCP Server 开发

私有协议设备通过 HA 集成接入后，统一映射为遵循“统一设备能力模型”的 HA 实体（entity），该模型涵盖标识（品牌/型号/固件/设备ID）、能力（域/属性/动作/事件）、传输（协议/网关/云本地）、治理（风险级别/权限/隐私级别）、映射（原始字段到 HA 实体的对应）五个维度。在此基础上开发 HA MCP Server，将 HA 能力封装为标准化 MCP 工具，供 OpenClaw 调用。

| MCP 工具 | 对应 HA 能力 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| list_devices | GET /api/states | 查询全屋设备及状态 |
| control_device | POST /api/services | 设备开关/调节控制 |
| add_device | config_entries flow | 添加新设备 |
| get_scenes | GET /api/config/automation/config | 查询自动化场景 |
| update_scene | POST /api/config/automation/config | 修改自动化场景 |
| trigger_scene | POST /api/services/automation/trigger | 触发场景 |

5.2.4 关键技术点

• MCP Server 实现：基于官方 mcp Python SDK，独立服务方式，通过 HA 长期访问令牌调用 HA REST API；

• 传输方式：本地优先采用 stdio 直连（低延迟、免网络暴露），远程调试采用 SSE；

• 工具粒度：工具按“领域 + 动作”设计（统一入口 + 参数区分），控制工具数量以降低大模型选择成本；

• 安全控制：MCP 工具调用需校验来源，高风险操作（门锁/燃气）需二次确认。

5.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| HA MCP Server（开源组件） | OpenClaw 可通过 MCP 协议调用设备控制与状态查询工具 |
| 私有协议设备 MCP 对接方案 | 至少 1 类私有协议设备通过 HA 集成 + MCP 完成对接验证 |
| MCP 协议接入技术预研报告 | 包含 MCP 协议评估、HA 集成方案、性能与安全评估 |

6  任务四：HA 设备与场景状态动态刷新

6.1 任务描述

实现 Home Assistant 对设备与场景工作状态的动态显示与实时刷新，确保用户界面与 OpenClaw 能够实时、准确地获取全屋设备与自动化场景的最新运行状态。

6.2 技术方案

6.2.1 单向数据流与状态订阅机制

HA 前端采用单向数据流（Unidirectional Data Flow）：通过 WebSocket 与后端保持实时连接，后端状态变更后推送更新 hass 对象（包含全部实体状态），hass 对象从根组件向下传递，Lit 响应式渲染自动更新 UI。设备与场景状态变化通过订阅 state_changed 事件实时获取，OpenClaw 侧同样通过 HA WebSocket API（或经 MCP 订阅能力）订阅状态变化，实现主动推送与实时同步，避免轮询带来的延迟与开销。

6.2.2 状态优先与前端动态渲染

• 状态优先原则：按钮显示必须来自 HA 最终状态，不以“请求已发送”冒充执行成功，杜绝界面与实际状态不一致；

• 按需订阅：仅订阅当前可见卡片涉及实体的状态，降低 WebSocket 消息量；

• 性能优化：对高频状态变化（如传感器连续上报）实施节流/批量更新，避免过度渲染。

6.2.3 场景状态刷新

自动化场景状态（已启用/已禁用/上次触发时间/触发结果）同样通过 state_changed 事件与 automation 实体状态同步刷新。对场景执行中的中间状态（如多步骤场景的当前步骤）进行可视化展示，提升用户对场景运行过程的感知。

6.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 设备/场景状态实时刷新模块 | 设备状态变化延迟 < 1s 反映到界面，场景触发结果实时展示 |
| 状态订阅性能优化方案 | 高频状态场景下界面流畅，无过度渲染与消息风暴 |
| 状态刷新功能测试报告 | 覆盖设备开关、传感器上报、场景执行三类状态刷新用例 |

7  任务五：OpenClaw 设备管家智能体（skill 技术）

7.1 任务描述

在 OpenClaw 中新增“设备管家”智能体（Agent），采用 skill 技术实现设备管理、场景编排、故障诊断等智能体能力，使设备管家成为家庭智能中枢中负责全屋设备统一管理、运维与优化的核心智能体。

7.2 技术方案

7.2.1 多 Agent 架构与 skill 技术机制

家庭微脑采用“渠道与身份 - OpenClaw Gateway - 多 Agent 与 Skill - 策略审批 - HA 任务与设备 - 协议适配”的分层结构，HA 负责确定性执行，Agent 负责理解、规划与解释。OpenClaw 采用 skill 技术扩展 Agent 能力，每个 skill 是封装了领域知识、工具调用与执行流程的可复用能力模块。每个 Agent 由 Workspace（含 AGENTS.md 行为规则、SOUL.md 人格定义、USER.md 用户画像）与 skill 集共同定义，遵循统一的 skill 模板。

7.2.2 六大 Agent 与设备管家定位

系统规划六大 Agent 承载不同业务职责，各 Agent 拥有独立工具、记忆视图与风险边界，其中设备管家是负责全屋设备统一管理、运维与优化的核心智能体。

| Agent | 核心职责 | 风险边界 |
| --- | --- | --- |
| 主调度 Agent | 识别、分解与路由用户意图，不替代专业 Agent 执行 | 只做调度 |
| 设备管家 Agent | 设备发现/接入、状态管理、控制、场景编排、故障诊断 | 设备与场景域 |
| 健康教练 Agent | 健康监测与建议，不能覆盖安全策略 | 健康域 |
| 能源管家 Agent | 能耗监测与节能优化约束 | 能耗域 |
| 安全守护 Agent | 安防监控，可中断低优先级任务 | 安防域 |
| 运维管家 Agent | 系统状态提供，不得绕过审批以修复名义越权 | 系统域 |

7.2.3 设备管家 skill 模块设计

| skill 模块 | 核心功能 | 依赖能力 |
| --- | --- | --- |
| 设备发现与接入 skill | 设备自动发现、新设备接入引导、接入状态管理 | HA MCP（任务三） |
| 设备状态管理 skill | 全屋设备状态查询、设备健康度评估、离线告警 | HA MCP + 状态订阅（任务四） |
| 设备控制 skill | 设备开关/调节/批量控制、场景一键触发 | HA MCP |
| 场景编排 skill | 根据用户意图自动生成/修改自动化场景 | HA 授权 API（任务二） |
| 故障诊断 skill | 设备/网络/协议故障定位、修复建议推送 | 日志采集 + 组网指标 |

7.2.4 编排状态机与实现要点

Agent 任务执行遵循七步编排状态机：接收（验证入口/身份/家庭/会话）→ 理解（识别任务域/歧义/风险）→ 计划（选择 Agent/Skill，读取 HA 状态）→ 审批（策略校验权限/冲突/隐私/高风险确认）→ 执行（调用 HA 脚本/服务，使用幂等键）→ 验证（读取最终状态，判断部分成功/失败/补偿）→ 总结（解释结果，仅合格内容写入记忆候选）。将稳定动作沉淀为 HA Script/Automation，可变规划保留在 Agent 层。

• 身份定义：通过 AGENTS.md 定义设备管家的职责边界（只做设备/场景管理，不做无关任务）；

• 工具集成：设备管家 skill 通过 MCP 工具调用 HA 能力，实现设备控制与状态查询；

• 能力复用：skill 采用模块化设计，便于后续扩展更多家庭场景智能体。

7.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 设备管家智能体（含 5 个 skill 模块） | 可通过自然语言完成设备接入、控制、场景编排、故障诊断 |
| 设备管家 skill 开发文档 | 记录 skill 统一模板与扩展方法 |
| 设备管家功能测试报告 | 设备管理/场景编排/故障诊断核心流程测试通过 |

8  任务六：OpenClaw Agent 数量与工作状态展示

8.1 任务描述

开发 OpenClaw 智能体运行监控能力，在管理界面中可视化展示当前系统中 Agent 的数量（已注册/运行中/空闲/故障）与工作状态（任务执行情况、成功率、耗时、并发任务数等），为运维人员提供智能体运行态势的直观视图。

8.2 技术方案

8.2.1 状态采集

OpenClaw 采用“文件即配置、文件即状态”（workspace-first）的设计哲学，Agent 身份、工具列表、任务状态均通过 ~/.openclaw/workspace/ 下的 Markdown/JSON 文件表达，Gateway 负责控制平面与运行时管理。开发监控模块，从 Gateway 采集每个 Agent 的状态数据，包括：Agent 标识与名称、运行状态（运行中/空闲/故障）、任务执行统计（执行中任务数、累计任务数、成功率、平均耗时）、心跳时间戳等。

8.2.2 状态聚合与展示

• 数据聚合：将采集的状态数据按 Agent 维度聚合，存储至时序/关系存储（SQLite/Prometheus 格式）；

• 可视化面板：在 OpenClaw 管理界面新增“Agent 监控”面板，以卡片/列表/图表形式展示 Agent 数量与工作状态；

• 告警机制：对 Agent 故障、任务失败率超阈值等异常情况设置告警提示。

8.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| Agent 运行状态监控模块 | 可实时展示 Agent 数量与各 Agent 运行状态 |
| Agent 监控可视化面板 | 面板展示 Agent 列表、任务统计、状态趋势 |
| Agent 异常告警机制 | Agent 故障或任务失败率超标时触发告警 |

9  任务七：OpenClaw 身份信息修改与学习范围限制

9.1 任务描述

修改 OpenClaw 的身份信息（人格定义、行为规则、用户画像），并限制 OpenClaw 学习的方向与内容，使智能中枢聚焦于家庭智能化领域，仅在授权的数据范围内进行学习与记忆，避免无关内容进入其知识体系，确保 AI 行为的可控性与可预期性。

9.2 技术方案

9.2.1 身份信息修改

OpenClaw 的身份系统采用“文件即配置”方式定义：SOUL.md 定义人格、价值观与语言风格；AGENTS.md 定义行为规则、职责边界与禁止行为；USER.md 定义用户画像与偏好。通过修改这三个身份文件，将智能中枢的身份定位为“家庭智能中枢管家”，明确其服务对象、职责范围与行为准则。

9.2.2 学习方向与内容限制

记忆系统只学习经过授权、来源可信、可纠正的长期偏好与经验，遵循“可学/不可学”边界：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 可以学习 | 经过授权的长期用户偏好、设备使用习惯、经确认的场景偏好、家庭任务相关的经验总结 |
| 不可以自动学习 | 密码与凭据、原始音视频、未经确认的健康结论、外部不可信内容、敏感隐私数据（精确定位、生物特征） |

9.2.3 记忆生命周期治理

建立“采集 → 候选 → 确认 → 存储 → 召回 → 复审 → 删除”七阶段记忆生命周期：采集阶段标记来源（owner/agent/untrusted/system）；候选阶段仅提取与家庭任务相关、可验证、符合授权的条目；确认阶段敏感偏好由用户确认并记录确认人与时间；存储阶段分层（短期日志/用户偏好/长期经验/知识库），敏感域独立加密；召回阶段按 Agent/家庭/成员/任务/时间过滤，阻止跨域访问；复审阶段定期合并、过期、撤回与纠错；删除阶段支持用户查看、纠正、导出与删除，删除传播到索引与备份。

9.2.4 安全约束

学习范围限制需与任务二（授权）、任务四（状态刷新）、任务五（设备管家）协同，确保 AI 在受限范围内运行时仍能满足家庭智能化功能需求，同时通过内容过滤与权限校验防止越界学习与数据泄露。外部网页或群聊中的指令不得覆盖系统策略或写入长期记忆。

9.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| OpenClaw 身份文件（SOUL.md/AGENTS.md/USER.md） | 身份定位为家庭智能中枢管家，职责边界清晰 |
| 学习范围限制与记忆生命周期配置方案 | 学习方向限定于家庭智能化领域，敏感数据不进入长期记忆 |
| 身份与学习范围测试报告 | 验证无关领域提问被拒绝、敏感数据不出域、外部指令不可覆盖策略 |

10  任务八：云边算力协同——体征数据本地分析与云端健康报告协同计算

10.1 任务描述

在云边端算力协同框架下，设计并实现体征数据本地分析 skill（边缘端）与云端健康报告分析 skill（云端）的协同计算机制，实现健康体征数据“本地实时分析 + 云端深度报告”的分层处理：本地完成心率/呼吸率实时提取与异常告警，云端完成健康报告生成与慢病风险趋势分析，二者通过云边调度框架协同工作。

10.2 技术方案

10.2.1 本地/云端 skill 协同分工

| skill 模块 | 部署位置 | 核心功能 | 延迟/时效要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体征数据本地分析 skill | 家庭边缘算力节点（RK3588/毫米波雷达） | 心率/呼吸率实时提取、睡眠分期、跌倒检测、异常实时告警 | 实时（<100ms） |
| 云端健康报告分析 skill | 云端大模型节点（vLLM + Qwen 大模型） | 健康周报/月报生成、趋势分析、慢病风险评估、健康建议 | 准实时（分钟级） |

10.2.2 协同计算机制

体征数据分析遵循“本地优先、云端增强、按需卸载”的协同原则：

• 任务分解与卸载：语义驱动的任务分解，实时告警类任务（跌倒检测、心率异常）本地执行，报告生成类任务（周报、趋势分析）云端执行；

• 模型路由：本地小模型（Qwen3-4B 量化）负责实时体征分析，云端大模型（Qwen2.5-72B）负责健康报告生成；

• 数据流闭环：毫米波雷达/可穿戴设备 → 边缘本地分析（提取心率/呼吸率，销毁原始信号）→ 脱敏结构化数据 → 加密上传 → 云端健康报告 skill 生成报告 → 报告回传本地展示；

• 云边调度：基于 K3s/KubeEdge，两个 skill 以容器化服务部署，通过模型路由控制器动态调度，边缘算力不足时云端弹性补充。

10.2.3 关键技术点

• 本地实时性：心率/呼吸率提取延迟 < 100ms，异常告警即时触发；

• 隐私保护：原始体征信号在本地完成分析后立即销毁，仅上传脱敏后的结构化结果；

• 分级计算：本地实时分析 + 云端深度报告，兼顾低延迟与深度分析需求；

• 断网可用：云端不可达时，本地分析 skill 仍可独立完成实时监测与告警。

10.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 体征数据本地分析 skill | 心率/呼吸率实时提取延迟 <100ms，异常告警即时触发 |
| 云端健康报告分析 skill | 可生成含心率/呼吸率/睡眠趋势的健康报告（图、文、表结合） |
| 云边协同调度配置 | 本地/云端任务按语义正确分流，断网时本地独立可用 |

11  任务九：家庭本地数据类型、存储、脱敏显示与加密传输方案

11.1 任务描述

梳理家庭本地数据的类型，制定数据分级存储与脱敏方案，实现各类数据的可视化显示，并保障数据上传过程中的加密传输，形成“类型清晰、分级存储、脱敏显示、加密传输”的家庭数据安全管控闭环。

11.2 技术方案

11.2.1 家庭本地数据类型与分级

家庭本地数据按类型与敏感程度分为三级，分级存储与管理：

| 数据类型 | 典型内容 | 分级 | 存储策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备状态数据 | 开关、亮度、温度、电量、门窗状态 | 一般数据 | SQLite 本地存储 + 基础访问控制 |
| 环境数据 | 温湿度、空气质量、能耗 | 一般数据 | SQLite 本地存储 + 基础加密 |
| 健康体征数据 | 心率、呼吸率、睡眠分期 | 重要数据 | 本地存储 + 字段级加密 + 操作留痕 |
| 语音交互数据 | 语音指令、转写文本 | 重要数据 | 本地 STT 后原始音频销毁，仅存文本 |
| 视频监控数据 | 监控视频流、截图 | 核心数据 | 边缘结构化后仅存事件，本地加密存储 |
| 行为画像/用户偏好 | 习惯模型、偏好设置 | 核心数据 | 本地 LLM 推理生成，原始日志不上传 |

11.2.2 存储与脱敏方案

• 本地存储：家庭网关内置 SQLite（持久化）+ Redis（缓存与状态），高敏感数据字段级加密；

• 分级脱敏：核心数据采用 SM4 字段级加密 + SM2 签名 + 双人审批 + 区块链存证；重要数据采用 SM4 透明加密 + 操作全留痕；一般数据采用基础加密 + 访问控制；

• 脱敏技术：k-匿名（k ≥ 5）、区间泛化、去标识化、差分隐私（epsilon ≤ 1.0）；

• 边缘不出域：语音本地 STT 后原始音频销毁；体征在设备端提取后销毁原始信号；视频在边缘 NPU 完成人脸模糊化后仅上传结构化事件。

11.2.3 数据显示方案

• 设备状态：HA 仪表盘实时卡片展示，状态变化即时刷新（联动任务四）；

• 健康体征：图表化展示心率/呼吸率趋势、睡眠质量评估（联动任务八云端报告）；

• 能耗数据：能耗趋势图 + 节能建议；

• 敏感数据默认脱敏显示，用户授权后方可查看原始数据。

11.2.4 数据上传加密传输

数据上传遵循“边缘脱敏 → 国密加密 → 安全传输”三道关卡：

| 传输环节 | 加密技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | 国密 SM2/SM3/SM4 | 数据字段级加密 + 数字签名 + 摘要 |
| 传输层 | TLS 1.3（可选用 RFC 8998 国密 TLS） | 全链路加密，强制前向安全 |
| 受限设备 | DTLS（CoAP/MQTT） | 低功耗设备安全传输 |
| 密钥管理 | 密码加密卡（HSM）+ Vault | KEK 主密钥硬件保护，密钥操作日志留存 ≥3 年 |

11.3 交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 家庭数据类型与分级存储方案 | 数据类型完整，分级合理，存储策略可落地 |
| 数据脱敏与显示方案 | 敏感数据脱敏显示，脱敏技术达标（k-匿名 k≥5） |
| 数据加密传输方案 | 上传数据全链路加密，国密 SM4 字段级加密覆盖率 100% |

12  任务分工与进度安排

12.1 任务分工

依据本阶段九项工作任务的技术特点，延续项目现有研发团队架构，按任务类型分配责任组：

| 任务 | 主要负责组 | 配合组 |
| --- | --- | --- |
| 任务一：界面定制修改 | 协议网关组（前端方向） | 架构师 |
| 任务二：HA 授权 | 协议网关组 | 架构师、数据安全组 |
| 任务三：MCP 协议接入 | 协议网关组 + AI 算法组 | 架构师 |
| 任务四：动态刷新 | 协议网关组（前端方向） | 测试与集成组 |
| 任务五：设备管家智能体 | AI 算法组 | 协议网关组 |
| 任务六：Agent 状态展示 | AI 算法组 | 云边端算力组 |
| 任务七：身份与学习范围限制 | 数据安全组 + AI 算法组 | 架构师 |
| 任务八：体征数据云边协同分析 | 云边端算力组 + AI 算法组 | 数据安全组 |
| 任务九：数据存储脱敏与加密传输 | 数据安全组 | 云边端算力组、架构师 |

12.2 进度安排

按任务依赖关系与优先级，建议分四个阶段推进：

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 （基础打通） | 第 1-2 周 | 任务二（HA 授权）、任务七（身份限制）并行推进，完成授权打通与学习范围管控基础配置 |
| 第二阶段 （协议与界面） | 第 3-5 周 | 任务三（MCP 协议接入）、任务一（界面定制）、任务四（动态刷新）并行推进 |
| 第三阶段 （智能体与数据） | 第 6-8 周 | 任务五（设备管家智能体）、任务六（Agent 状态展示）、任务九（数据存储脱敏加密）并行推进 |
| 第四阶段 （云边协同） | 第 9-10 周 | 任务八（体征数据云边协同分析），完成本地/云端 skill 协同计算 |

13  风险分析与保障措施

| 编号 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | HA 前端重新编译与版本升级冲突，界面定制在升级后被覆盖 | 中 | 优先采用插件定制路线；源码编译建立补丁与构建脚本，升级后自动重打补丁 |
| R2 | HA 授权范围过宽导致 AI 误操作高危设备 | 高 | 专用用户 + 最小权限原则，高风险操作二次确认 + 审计留痕 + 动作分级 |
| R3 | MCP 协议生态尚在演进，SDK/规范变动 | 中 | 采用官方 SDK 锁定版本，关注协议版本兼容性，做好适配层隔离 |
| R4 | 私有协议设备无 HA 集成，MCP 对接成本高 | 中 | 按决策树分层，优先对接标准协议与官方 API，逆向仅限实验室验证 |
| R5 | AI 学习范围限制过严影响智能体功能 | 中 | 可学/不可学边界与功能需求协同设计，分领域白名单动态调整 |
| R6 | Agent 状态监控数据采集影响 Gateway 性能 | 低 | 异步采集 + 采样聚合，避免影响核心调度性能 |
| R7 | 体征数据云端传输泄露隐私风险 | 高 | 原始信号本地销毁，仅上传脱敏结构化数据 + 国密加密传输 |
| R8 | 健康报告生成依赖云端，断网时功能降级 | 中 | 本地分析 skill 独立可用，云端恢复后补齐报告 |

14  总结

本技术方案围绕“智能中枢（OpenClaw）与设备中枢（HA）的深度定制与融合”这一阶段目标，系统梳理了九项技术开发与预研工作任务：通过界面定制（任务一）实现产品品牌化；通过授权打通（任务二）与 MCP 协议接入（任务三）构建 AI 智能体控制设备的能力底座；通过状态动态刷新（任务四）保障设备与场景状态的实时性；通过设备管家智能体（任务五）与 Agent 运行监控（任务六）实现智能体能力的扩展与可视化运维；通过身份信息与学习范围限制（任务七）确保 AI 智能中枢在安全可控的边界内运行；通过体征数据云边协同计算（任务八）实现健康数据的本地实时分析与云端深度报告；通过家庭数据存储脱敏与加密传输方案（任务九）构建数据安全管控闭环。

九项工作以授权打通与协议接入为关键路径，遵循“开源优先、本地优先、标准优先”的技术路线，全部基于 OpenClaw、Home Assistant、MCP、MQTT、Ollama、K3s/KubeEdge、国密 GmSSL 等开源组件实现，并充分吸收前期 HA 前端定制、OpenClaw 代码结构、多 Agent 编排与 Skill 记忆治理等技术分析成果。通过“基础打通 → 协议与界面 → 智能体与数据 → 云边协同”四阶段推进，预计 10 周内完成，为家庭智能化产品的规模化落地与后续场景智能体（安防、看护、节能等）扩展奠定坚实基础。